Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | StormCIP: Sistema de Monitoreo IoT para Procesos de Limpieza Industrial CIP |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Arquitectura de software, desarrollo de software, inteligencia de negocios y gestión de proyectos. |
| Competencias | Desarrollo e integración de sistemas; gestión de datos e información. Gestión de proyectos informáticos. Seguridad y calidad de software. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - En la industria de alimentos, en especial en las plantas lácteas, las líneas y estanques se limpian con procesos CIP (Clean-in-Place), sin desarmarlos. Hoy los sensores de estas plantas se ven solo en el PLC y no dejan historial: no hay datos centralizados, las decisiones son reactivas y no se sabe cuánta agua y químico consume cada ciclo. El tema es relevante para la Ingeniería Informática porque exige integrar hardware IoT, redes LoRaWAN, servicios en la nube, bases de datos en tiempo real y visualización: una solución tecnológica completa de Industria 4.0. La situación se ubica en plantas de alimentos de Chile, como las lácteas del sur del país. Afecta a operadores, jefes de producción y responsables de calidad, que necesitan trazabilidad de cada limpieza. Aporte de valor: transformar mediciones aisladas en información trazable (historial, alertas e indicadores del ciclo) que permite detectar fallas a tiempo y reducir el consumo de agua y químicos. |
| 2. Objetivos | - Objetivo general Desarrollar e implementar un ecosistema de monitoreo IoT para procesos de limpieza CIP, que automatice la recolección de variables críticas (pH, conductividad, temperatura y caudal) y las centralice en un dashboard web en tiempo real, para mejorar el control de calidad, la trazabilidad y la toma de decisiones. Objetivos específicos – Levantar los requerimientos y definir una arquitectura segura y eficiente para el monitoreo CIP. – Integrar sensores industriales LoRaWAN para capturar de forma continua las variables del proceso. – Diseñar e implementar la base de datos y el backend que reciben, validan y almacenan la telemetría en tiempo real. – Desarrollar un dashboard web con visualización en tiempo real, historial, alertas e indicadores del ciclo. – Incorporar análisis predictivo con machine learning clásico para anticipar el término del enjuague y detectar anomalías. – Validar el sistema completo con pruebas funcionales, de carga y de aceptación. |
| 3. Metodología | - Usamos Scrum, con 7 sprints de 2 semanas y una semana de cierre (24-08 al 04-12-2026). Cada sprint parte con un objetivo, se trabaja sobre un backlog priorizado y cierra con revisión de lo entregado. Fases: definición y arquitectura (sprints 1-2), ingesta de datos y maqueta (3), flujo de punta a punta (4), visualización completa (5), seguridad y robustez (6), pruebas y UAT (7) y demo al cliente (cierre). Es pertinente porque el proyecto combina hardware y software con dependencias inciertas, como los plazos de compra de sensores. Trabajar por incrementos permitió avanzar el software con datos simulados mientras el hardware llegaba, y ajustar el plan cuando cambiaron los sensores y el plazo. |
| 4. Desarrollo | - Etapas desarrolladas – Definición: requerimientos, arquitectura en Firebase/GCP y modelo de datos. – Hardware: cotización, compra y recepción de los sensores Dragino y el gateway; maqueta en armado. – Backend: recepción LoRaWAN con decoder propio, validación, alertas e indicadores del ciclo. – Frontend: dashboard en tiempo real con roles de usuario. – Calidad: 291 pruebas automatizadas, reglas de seguridad y documentación técnica. Pendiente a la fecha: instalación de sensores, pruebas con datos reales, históricos, análisis predictivo, pruebas de carga, UAT y demo. Facilitadores El simulador de ciclo CIP permitió avanzar sin hardware; Firebase entregó tiempo real sin administrar servidores; las pruebas automatizadas facilitaron integrar el trabajo del equipo. Dificultades Aprobación tardía de la compra de sensores, límites físicos de las sondas (2000 µS/cm y 60 °C), carga de trabajo desigual en el equipo y un solo técnico a cargo de la maqueta. Ajustes realizados Cambio de MySQL a Firestore, de sensores genéricos a equipos LoRaWAN, plan comprimido a 7 sprints, monitoreo concentrado en los enjuagues y análisis predictivo acotado a ML clásico entrenado primero con datos emulados. |
| 5. Evidencias | - Evidencias del desarrollo, disponibles en https://github.com/Frenndis/Proyecto-Capstone: – Sistema desplegado: https://stormcip-972bd.web.app. – Código fuente y su historial de commits (Cloud Functions, dashboard, scripts y pruebas). – README del repositorio y diagramas UML (casos de uso, secuencia, componentes y modelo de dominio). – Plan del proyecto: backlog, historias de usuario, requisitos no funcionales y avance plan vs. real. – Documentación técnica: modelo de datos, guía de despliegue y cierres de sprint. – Compra de sensores: cotización, orden de compra, factura y fotos. Agregar al cierre: capturas del dashboard con datos reales, informe de pruebas y video de la demo. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Sección personal: cada integrante debe revisarla y escribirla con su propia experiencia. Aporte a los intereses profesionales El proyecto confirmó el interés por el desarrollo de software integral y por la convergencia entre el mundo físico y el digital. Integrar sensores, redes LoRaWAN, servicios en la nube y un dashboard mostró en la práctica cómo una solución IoT resuelve un problema operativo real. Proyecciones laborales Interesa seguir profundizando en IoT industrial, arquitectura en la nube y análisis de datos para la toma de decisiones, áreas de alta demanda en la Industria 4.0. |